REPORTE DE AVANCE

Smart Kitchen Intelligence

Sistema Inteligente de Recomendación de Alimentos

Semana 5 de 14

Mayo 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Este reporte documenta el avance técnico del proyecto Smart Kitchen Intelligence, un sistema inteligente de recomendación de alimentos basado en fecha de vencimiento y restricciones dietéticas del usuario.

A semana 5 de 14, se ha completado la fase inicial de definición del problema, adquisición de datos y diseño de esquema. El proyecto avanza dentro de los plazos planificados con fundamentos técnicos sólidos.

# 2. Problema y Solución Propuesta

## 2.1 Problema

Aproximadamente el 30-40% de alimentos en hogares se desperdician. Los usuarios no tienen un sistema para priorizar el consumo de alimentos según urgencia de vencimiento y compatibilidad con sus restricciones dietéticas.

## 2.2 Solución

Desarrollar un sistema de recomendación que:

- Integre datos de inventario de alimentos con fechas de vencimiento

- Considere el perfil dietético del usuario (alergias, restricciones, preferencias)

- Rankee alimentos por urgencia de consumo y compatibilidad dietética

- Genere recomendaciones personalizadas de qué consumir prioritariamente

# 3. Metodología Técnica

## 3.1 Arquitectura General

El proyecto sigue una arquitectura modular con las siguientes capas:

- Data Layer: Adquisición y normalización de datos de alimentos

- Feature Engineering: Transformación de variables de vencimiento y compatibilidad

- Analytics Layer: Análisis exploratorio y clustering de patrones

- Ranking Engine: Algoritmo de recomendación basado en urgencia

- API/Interface: Sistema de consulta y recomendación

# 4. Progreso Realizado (Semana 1-5)

## 4.1 Data Acquisition

✓ Completado

- Dataset base de ~500 alimentos con metadatos

- Datos de restricciones dietéticas comunes integrados

- Validación de calidad: 98.2% de registros completos

## 4.2 Schema Design

✓ Completado

Diseño de tres esquemas relacionales principales:

| Tabla | Campos Principales | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Alimentos | id, nombre, categoría, vida_útil, nutrientes | Catálogo de alimentos disponibles |
| Inventario | id, alimento_id, fecha_compra, fecha_vencimiento | Estado actual de alimentos del usuario |
| Restricciones | id, tipo, alimentos_excluidos, usuario_id | Perfil dietético del usuario |

## 4.3 Feature Engineering

∿ 70% Completado

- Features temporales: días hasta vencimiento, edad del alimento

- Features categóricas: tipo de alimento, grupo nutricional

- Features de compatibilidad: matriz de compatibilidad dietética

# 5. Resultados Preliminares

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Registros procesados | 500 alimentos |
| Completitud de datos | 98.2% |
| Features diseñadas | 12 features |

# 6. Próximos Pasos (Semana 6-14)

## Inmediato (Semana 6-7)

- Finalizar validación de features

- Implementar reducción de dimensionalidad (PCA/t-SNE)

- Iniciar clustering exploratorio de patrones

# 7. Conclusiones

El proyecto Smart Kitchen Intelligence demuestra avance sólido en las fases iniciales críticas. El fundamento técnico es robusto, basado en decisiones justificadas y metodología reproducible. Se espera completar todas las fases del curso exitosamente dentro de los plazos establecidos.